Plan de Pruebas y Automatización

Pangea · Cómo se comprueba que el despliegue en AWS Lightsail cumple la HT-06 y que desactivar un dispositivo cumple la HU-18 , añadir ubicaciones a un panel cumple la HU-26, personalizar sus widgets cumple la HU-34 y los flujos principales del sistema cumplen la HT-30.2 · tablero PP

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Entregable | PP-411 · HT-06 · Matriz de Responsabilidades, rol Aseguramiento de Calidad, carpeta 01_Plan_de_Pruebas · PP-413 · HU-18 · Desactivar dispositivo · PP-418 · HU-34 · Personalizar widgets del panel |
| Responsable | Aseguramiento de Calidad |
| Versión | 0.6 |
| Fecha | 30/10/2026 · Pangea, ronda 1 de HT-06, ronda 2 de HU-18, ronda 1 de HU-26, ronda 1 de HU-34 y diseño de casos de HT-30.2 (PP-400) |
| Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( ) |
| Subtareas | PP-125 a PP-129 (desarrollo, según Jira) · PP-411 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · HU-18: PP-189, PP-190 y PP-191 (desarrollo, según Jira) · PP-413 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · PP-219, PP-220 y PP-221 (desarrollo de HU-26) · PP-415 (validar HU-26) · HU-34: PP-258, PP-259, PP-260 y PP-261 (desarrollo, según Jira) · PP-418 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · PP-400 a PP-403 (HT-30.2, QA) |
| Hereda de | Marco de QA de las plantillas de backend/qa: identificadores CP-, EV-, DEF-, OBS-, PEN-, severidades y criterios de salida. Este plan no los redefine. |

Lo que este plan dice que todavía no existe. Revisión del 28/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit bc5b89a) y sobre Lightsail en solo lectura. Propuesto: tarea de respaldo semanal en Celery beat, uso de Object Storage desde la aplicación, entornos de desarrollo y staging, y documentación del umbral de migración y de PostGIS. Existe: imágenes Docker, el Container Service pangea-api (api, worker, beat y redis), la base pangea-db y el bucket pangea-storage-prod. Nada de lo propuesto se presenta como ejecutado.

HU-18 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit 27ac90a, con la corrección dccdb60). Existe: la acción Desactivar y Reactivar (commit 2db9325, integrado en main y dev), con modal de confirmación, estado Inactivo, mensaje y rol de edición. Corregido en la ronda 2: el sondeo FTP (tasks/ingesta.py) ya excluye a los dispositivos desactivados (DEF-04, PP-190, commit dccdb60).

HU-26 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit c4fadff). Existe: en la pantalla del panel, «Añadir ubicaciones» con selector, «Agregar al panel», «Quitar del panel», y los endpoints /paneles/{id}/ubicaciones (disponibles, lote, individual y quitar) en routers/panel.py (commit 68e3089, ya en dev). El commit «HU26: Añadir ubicaciones al panel» (cc108c5) solo está en origin/fabio (OBS-16).

HU-34 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit c152f39). Existe: en la pantalla del panel, «+ Añadir widget» con selector de tipo, ubicación y parámetro, «Guardar widget», «Editar», «Eliminar» con modal y arrastrar para ordenar; y los endpoints /paneles/{id}/widgets (crear, editar, eliminar y orden) en routers/panel.py (commit 68e3089 de Jareth, ya en dev). Fuera de v1.0: el tipo «Tabla de lecturas» y los botones Ampliar y ↑/↓ (OBS-19). No falta nada de la HU.

HT-30.2 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit ceb790c, que contiene dev). Existe en dev todo lo que recorren los flujos F1 a F7: inicio y cierre de sesión con redirección por rol, control de rutas por rol, entorno de clientes de CENERIS, dispositivos, consulta de datos, tableros (incluido HU-19 Listar paneles), gestión de permisos de ubicación (HU-21) y recuperación de contraseña. Fuera de dev, y por eso fuera de esta parte: alarmas (rama fabio), exportación en background (sin código) y modelo comercial (feature/PP-47-modelo-comercial). La descripción de PP-336 en Jira habla de diagramas y no de pruebas (OBS-21): QA trabaja según las subtareas PP-400 a PP-403.

## Resumen por HU

| HU | Nivel | Herramienta | Entorno | Pruebas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-06 | Unitario / de configuración (repositorio) | pytest + pytest-html | Local, sin servicios | 22 | 8 aprobadas · 14 fallidas |
| HT-06 | Infraestructura (Lightsail, solo lectura) | AWS CLI + CloudShell | Producción compartida, solo lectura | 6 casos | 3 aprobados · 2 fallidos · 1 bloqueado |
| HT-06 | Integración (arranque de contenedores) | Docker Compose | Local, Docker Desktop | 1 caso | 0 aprobados · 1 fallido |
| HU-18 | Funcional de API y reglas de negocio | pytest + pytest-html | Local, BD de test en Docker | 21 | 21 aprobadas · 0 fallidas |
| HU-18 | Integración con FTP real | pytest + pyftpdlib | Local, servidor FTP efímero | 1 | 1 aprobada · 0 fallidas |
| HU-18 | E2E de UI | Playwright (Edge) | Local, BD pangea_e2e | 7 | 7 aprobadas · 0 fallidas |
| HU-18 | Regresión de suites existentes | pytest + pytest-html | Local, BD de test en Docker | 214 | 160 aprobadas · 54 fallidas (OBS-11) |
| HU-26 | Funcional de API y reglas de negocio | pytest + pytest-html | Local, BD de test en Docker | 24 | 23 aprobadas · 0 fallidas · 1 xfail (OBS-14) |
| HU-26 | E2E de UI | Playwright (Edge) | Local, BD pangea_e2e | 8 | 8 aprobadas · 0 fallidas |
| HU-26 | Regresión de suites existentes | pytest + pytest-html | Local, BD de test en Docker | 165 | 165 aprobadas con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false; 30 fallan sin él (OBS-11) |
| HU-34 | Funcional de API y reglas de negocio | pytest + pytest-html | Local, BD de test en Docker | 30 | 30 aprobadas · 0 fallidas |
| HU-34 | E2E de UI | Playwright (Edge) | Local, BD pangea_e2e | 8 | 8 aprobadas · 0 fallidas |
| HU-34 | Regresión de suites existentes | pytest + pytest-html y node --test | Local, BD de test en Docker | 103 + 16 | 102 aprobadas · 1 xfail (OBS-14); frontend 16 aprobadas |
| HT-30.2 | E2E de UI (flujos principales F1 a F7) | Playwright (Edge) | Local, BD pangea_e2e | 40 casos | Diseñados (PP-400); se ejecutan en PP-402 |
| HT-30.2 | Regresión del backend y del frontend | pytest + pytest-html y npm test | Local, BD de test en Docker | 2 casos (suites completas) | Diseñados (PP-400); se ejecutan en PP-402 |
| HT-30.2 | Reprueba de defectos abiertos | Docker Compose, AWS CLI y pytest | Local y Lightsail (solo lectura) | 2 casos (DEF-01 a DEF-03) | Diseñados (PP-400); se ejecutan en PP-403 |

Casos de prueba: HT-06 11 de 29 aprobados (6 fallidos y 12 bloqueados). Defectos del producto: 3 (DEF-01 y DEF-02 críticos). Pendientes fuera de QA: PEN-01 receptor FTP/TCP, PEN-02 Object Storage, PEN-03 respaldo semanal, PEN-04 tres entornos y PEN-05 documentación del umbral y de PostGIS.

Casos de prueba: HU-18 29 de 29 aprobados en la ronda 2 (en la ronda 1 fallaron 2 por DEF-04). Defectos del producto abiertos: 0 (DEF-04 corregido y cerrado, PP-190). Observaciones: OBS-09 a OBS-13 (OBS-09 y OBS-10 las decide el PO). Subtareas: PP-189, PP-190, PP-191 y PP-413 (QA) en Listo.

Casos de prueba: HU-26 31 de 31 aprobados en la ronda 1 (23 de API, 8 de UI). Defectos del producto: 0. Observaciones: OBS-14 a OBS-18 (OBS-15, OBS-16 y OBS-18 las decide el PO). Subtareas: PP-219, PP-220, PP-221 y PP-415 (QA) en Listo.

Casos de prueba: HU-34 38 de 38 aprobados en la ronda 1 (30 de API, 8 de UI). Defectos del producto: 0. Observaciones: OBS-19 (la decide el PO) y OBS-20 (entorno). Subtareas: PP-258, PP-259, PP-260, PP-261 y PP-418 (QA) en Listo.

Casos de prueba: HT-30.2 44 diseñados en PP-400 (CP-128 a CP-171) para 8 requisitos (RQ-HT302-01 a 08); pendientes de automatizar (PP-401) y ejecutar (PP-402). Defectos del producto: 0 hasta ahora. Observaciones: OBS-21 (la decide el PO).

# 1 · Objetivo

Definir cómo se comprueba que Pangea cumple 3 promesas: despliegue por contenedores en AWS Lightsail (CA1), datos y credenciales protegidos con base privada y secretos por variables (CA2 y CA5) y persistencia con respaldo mediante Object Storage y respaldo semanal (CA3 y CA4). Define además qué se automatiza, con qué herramienta, en qué pipeline y con qué datos.

Para HU-18 define cómo se comprueba que desactivar un dispositivo pide confirmación, cambia su estado a Inactivo con el mensaje «Dispositivo desactivado correctamente», detiene solo el polling FTP de ese equipo, conserva su historial de telemetría y solo lo pueden hacer el Técnico CENERIS y el Administrador; y que el equipo puede reactivarse desde la misma columna de acciones.

Para HU-26 define cómo se comprueba que el Cliente Final ve en el selector solo las ubicaciones asignadas a su cuenta (HU 21), las agrega al panel con el mensaje «Ubicaciones añadidas correctamente» sin poder duplicarlas, las ve con su nombre y últimos valores, y las quita con «Ubicación retirada del panel» sin perder su telemetría ni su registro.

Para HU-34 define cómo se comprueba que el Cliente Final, en un panel con ubicaciones añadidas, abre «Añadir widget» y ve los tipos de v1.0 (línea, área y tarjeta), guarda un widget con parámetro y ubicación del panel y lo ve con su telemetría, lo edita con «Widget actualizado correctamente», lo elimina con «Widget eliminado correctamente» sin perder telemetría ni ubicaciones, y lo arrastra a otra posición que se mantiene al recargar.

Para HT-30.2 define cómo se comprueba, de punta a punta en el navegador, que los flujos principales de Pangea siguen funcionando juntos: cada rol inicia sesión y llega a su panel, solo entra a las rutas que le tocan, opera dispositivos, consulta datos, arma un tablero, gestiona permisos y recupera su contraseña; y que la regresión del backend y del frontend y la reprueba de DEF-01 a DEF-03 quedan registradas.

Orden de gravedad: base de datos pública y credenciales expuestas (Crítico); respaldo u Object Storage sin entregar (Alto); documentación y plantillas desactualizadas (Medio o Bajo).

# 2 · Alcance

## Entra en este plan

HT-06 · Estrategia de despliegue e infraestructura

- Contenedores: Dockerfile, plantilla containers.example.json y despliegue activo del Container Service pangea-api (api, worker, beat y redis).

- Base de datos y almacenamiento: modo privado de pangea-db, bucket pangea-storage-prod y persistencia de los .dat y de las exportaciones.

- Respaldo y entornos: tarea de respaldo semanal con retención de 12 meses y separación en desarrollo, staging y producción.

- Rendimiento: no aplica en esta ronda; el umbral de migración (5 clientes o dashboard de más de 3 s) solo se verifica como documento. Si se mide, se usa k6.

- Funciones comunes: credenciales por variables de entorno, sin secretos en el código ni en el historial de git.

- Varios programas o proyectos: La cuenta de Lightsail aloja otros proyectos (Ceneris, Cervemant, monitoreo, GLPI). Este plan solo cubre Pangea; lo ajeno se anota como observación y no se toca.

HU-18 · Desactivar dispositivo

- Confirmación y cambio de estado (CA1 y CA2): modal de confirmación, estado Inactivo, mensaje y fila conservada; por API (DELETE /dispositivos/{id}) y por pantalla.

- Listado y reactivación (CA3): el listado muestra Inactivo con la opción Reactivar; reactivar devuelve el dispositivo a Activo y reanuda el sondeo.

- Polling FTP (PP-190): el sondeo de Celery deja de revisar la conexión del dispositivo desactivado sin afectar a otros; se prueba también con un servidor FTP local real.

- Historial de telemetría (PP-191): los datos previos siguen almacenados y consultables por GET /mediciones.

- Roles: solo Técnico CENERIS y Administrador con Edición sobre Dispositivos; Lectura, Cliente Final, sin sesión y otra sede quedan rechazados.

HU-26 · Añadir ubicaciones al panel

- Selector (CA1): el listado muestra solo las ubicaciones asignadas a la cuenta (HU 21) y excluye las ya añadidas; por API y en pantalla.

- Agregar (CA2): una o varias ubicaciones, mensaje «Ubicaciones añadidas correctamente», sin duplicar en el mismo panel (409 y 422) y de forma atómica.

- Vista y quitar (CA3 y CA4): tarjeta con nombre y últimos valores; «Quitar» con modal, mensaje «Ubicación retirada del panel» y telemetría y ubicación conservadas.

- Errores y roles: 401, 403, 404 (panel ajeno o ubicación no asignada) y 422; solo el Cliente Final con Edición en Tableros gestiona el panel.

HU-34 · Personalizar widgets del panel

- Selector (CA1): «+ Añadir widget» solo aparece con ubicaciones en el panel y ofrece línea, área y tarjeta; por API y en pantalla.

- Guardar y mostrar (CA2): tipo, parámetro numérico y ubicación del panel; mensaje «Widget creado correctamente» y widget con su telemetría; sin límite (25 widgets).

- Editar y eliminar (CA3 y CA4): mensajes literales del CA, modal de confirmación, y telemetría, ubicaciones y parámetro intactos tras eliminar.

- Orden (CA5): arrastrar y soltar guarda el orden completo y se mantiene al recargar; órdenes incompletos o con ids ajenos se rechazan (422).

- Errores y roles: 401, 403 (solo Lectura), 404 (panel ajeno, widget de otro panel, ubicación sin permiso) y 422.

HT-30.2 · Plan de pruebas, parte 2: casos, automatización E2E y ejecución

- F1 Autenticación y F2 control de acceso: los 4 roles del seed, credenciales y formularios inválidos, cierre de sesión y rutas denegadas por rol.

- F3 Entorno CENERIS y dispositivos, F4 consulta de datos y F5 tableros (crear, buscar, añadir ubicación y widget, eliminar; incluye HU-19).

- F6 Administración (gestionar permisos de ubicación de HU-21 y empresas) y F7 recuperar contraseña sin revelar cuentas.

- Transversal: regresión completa del backend (pytest) y del frontend (npm test) y reprueba de DEF-01, DEF-02 y DEF-03 (RG-01 a RG-03).

Común a todas las historias

- Regresión: se reejecutan las suites existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas (OBS-11); para HU-26 se suman las suites de paneles, ubicaciones, mapa del cliente, permisos de usuario y entorno operativo; para HU-34, las de paneles, series de mediciones, visualización, QA de HU-26 y las unitarias del frontend.

## Queda fuera

HT-06

- Prueba del redeploy en producción: la cuenta es compartida y el servidor de pruebas está en curso; queda como OBS-05 hasta que exista.

- Accesibilidad, usabilidad y compatibilidad: ningún criterio de la HU los exige.

- Pruebas de penetración: fuera de alcance; solo se verifica que la base responda o no desde internet y que no haya secretos en el código ni en el historial.

- Instancia Servidores-ceneris y otros servicios de la cuenta: no alojan Pangea; se anotó OBS-08 y no se probó nada más.

HU-18

- Producción y un datalogger real: solo se prueba en local (OBS-13).

- Carga y estrés: la HU no los pide; se descartan Locust y k6.

- Seguridad web, rendimiento de pantalla y accesibilidad: se descartan OWASP ZAP, Lighthouse y axe porque la HU no pide análisis de vulnerabilidades, medición de rendimiento ni accesibilidad; el control de acceso se prueba con pytest y Playwright.

HU-26

- Producción y flujo multiempresa por cliente (rol Lector con proyectos asignados): solo se prueba en local (OBS-18).

- Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HU no los pide; se descartan Locust, k6, ZAP, Lighthouse y axe.

- Mapa de estaciones: en local falta la clave de Google Maps (VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY); no se evaluó el mapa.

- Cobertura de líneas: pytest-cov no se ejecutó en esta ronda.

HU-34

- Producción y flujo multiempresa por cliente: solo se prueba en local (OBS-18, compartida con HU-26).

- Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HU no los pide y crear widgets es una acción poco frecuente; se descartan Locust, k6, ZAP, Lighthouse y axe.

- El tipo «Tabla de lecturas» y los botones Ampliar y ↑/↓: no son de v1.0; solo se registró que existen (OBS-19).

HT-30.2

- Alarmas (HU-28/29, PP-72 y PP-73): solo existen en la rama fabio; entran cuando se integren en dev.

- Exportación en background (PP-45) y modelo comercial multi-sede (PP-47): sin código en dev; tienen su propio QA (PP-408 y PP-410).

- Carga y estrés, OWASP ZAP, Lighthouse y axe: la HT no los pide; ya hay resultados de k6 en backend/tests/carga.

- Producción: los flujos se prueban en local; DEF-01 y DEF-02 se reverifican en Lightsail con comandos de solo lectura que ejecuta el usuario.

# 3 · Niveles de prueba

| Nivel | Qué cubre | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario / de servicio | Revisión estática del repositorio: Dockerfile, plantilla de contenedores, variables y celery_app.py | pytest + pytest-html | Existe: 22 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py |
| Integración | Arranque de api, worker y beat con docker compose contra una BD local | Docker Compose | Existe: se ejecutó a mano; falla por DEF-03 |
| Extremo a extremo | No aplica: HT-06 no tiene pantallas | Playwright (no se usa) | No aplica |
| Rendimiento / estrés | No aplica en esta ronda; solo el umbral de migración como documento | k6 | Propuesto: sin ejecutar |
| Regresión | Que un cambio no reabra un defecto cerrado | Las anteriores y verificar_lightsail.sh | Propuesto: RG-01 a RG-04 sin ejecutar |
| API y reglas de negocio (HU-18) | Desactivar y reactivar, listado, roles, sondeo e historial de telemetría | pytest + pytest-html | Existe: 21 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py |
| Integración con FTP real (HU-18) | Sondeo de Celery contra un servidor FTP local | pytest + pyftpdlib | Existe: 1 prueba; aprobada tras corregir DEF-04 |
| Extremo a extremo (HU-18) | Modal, mensaje, estado Inactivo, Reactivar y botones según rol | Playwright (Edge) | Existe: 7 pruebas en backend/qa/playwright_hu18/hu18.spec.mjs |
| Regresión (HU-18) | Suites existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas | pytest + pytest-html | Ejecutada: 160 de 214 aprobadas; 54 fallan por OBS-11. RG-05 a RG-09 |
| API y reglas de negocio (HU-26) | Selector, agregar sin duplicados, vista, quitar, roles y errores | pytest + pytest-html | Existe: 24 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py |
| Extremo a extremo (HU-26) | Crear panel, selector, agregar, no duplicar, modal de quitar y recarga | Playwright (Edge) | Existe: 8 pruebas en backend/qa/playwright_hu26/hu26.spec.mjs |
| Regresión (HU-26) | Suites de paneles, ubicaciones, mapa, permisos y entorno operativo | pytest + pytest-html | Ejecutada: 165 de 165 con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false (OBS-11 sin él) |
| API y reglas de negocio (HU-34) | Tipos, guardar, editar, eliminar sin perder datos, orden, roles y errores | pytest + pytest-html | Existe: 30 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py |
| Extremo a extremo (HU-34) | Selector, guardar con telemetría, editar, modal de eliminar, arrastrar y recargar | Playwright (Edge) | Existe: 8 pruebas en backend/qa/playwright_hu34/hu34.spec.mjs |
| Regresión (HU-34) | Suites de paneles, series, visualización, QA de HU-26 y unitarias del frontend | pytest + pytest-html y node --test | Ejecutada: 102 aprobadas y 1 xfail (OBS-14); frontend 16 de 16. RG-13 a RG-15 |

# 4 · Ambientes

| Ambiente | Para qué | Datos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Local del desarrollador | Pruebas estáticas del repositorio y arranque con Docker Desktop | Datos de docker-compose; ninguno real | Existe |
| CI · GitHub Actions | Pruebas del backend en cada push (.github/workflows/ci.yml); el job de deploy es un marcador sin pasos | Los crea y borra la propia suite | Existe |
| CI · stack completo | No existe | — | Propuesto |
| Producción (Lightsail, cuenta compartida) | Solo lectura mientras no haya usuarios reales | No se crea ni se borra ningún dato | Existe |
| Local · Docker de QA (HU-18) | Postgres 16 y Redis del docker-compose (puerto 5433): BD pangea_test para pytest y pangea_e2e para Playwright | Seed del proyecto y datos que crean los tests; ninguno real | Existe |

Regla: producción solo se usa en lectura (aws lightsail get-*, listados y una conexión TCP de prueba), sin crear, modificar ni borrar recursos. Deja de ser ambiente de pruebas cuando haya usuarios reales o haga falta redesplegar: se requiere aprobación escrita del PO y el servidor de pruebas. El PO avisa el cambio de estado; este plan no lo da por hecho. HU-18 no usa producción.

# 5 · Estrategia de automatización

Cada comprobación se automatiza en el nivel más bajo que la pueda atrapar. La revisión del repositorio se detecta mejor con pytest; el estado real de Lightsail solo lo da la CLI de AWS; el navegador no interviene porque HT-06 no tiene pantallas.

Figura 1. Flujo de la prueba: ejecutar → guardar evidencia → registrar → informar. No se probó en este ciclo: redeploy, respaldo semanal, entornos de desarrollo y staging, y receptor FTP/TCP.

## 5.1 Qué herramienta y dónde corre

| Herramienta | Cubre | Pipeline / ubicación | Cuándo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pytest + pytest-html | Repositorio: contenedores, variables, respaldo, entornos y documentación | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py | Bajo demanda de QA; no corre en CI | Existe |
| AWS CLI + CloudShell | Lightsail: servicio, despliegue, base de datos, bucket y snapshots | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/verificar_lightsail.sh | Bajo demanda de QA, solo lectura | Existe |
| Docker Compose (humo) | Arranque local de api, worker y beat | docker-compose.yml, perfil full | Bajo demanda de QA | Existe |
| k6 (estrés) | Latencia del dashboard con 5 clientes | Manual, por definir | Cuando el PO lo pida | Propuesto |
| pytest + pytest-html (HU-18) | API, roles, sondeo, historial y regresión | backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py | Bajo demanda de QA; no corre en CI | Existe |
| pytest + pyftpdlib (HU-18) | Polling contra un FTP local real | backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_integracion_ftp_real.py | Bajo demanda de QA | Existe |
| Playwright con Edge (HU-18) | Flujos de UI y botones por rol | backend/qa/playwright_hu18/hu18.spec.mjs | Bajo demanda de QA; sin CI | Existe |
| pytest + pytest-html (HU-26) | API, roles, errores, telemetría tras quitar y regresión | backend/qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py | Bajo demanda de QA; no corre en CI | Existe |
| Playwright con Edge (HU-26) | Flujos de UI del panel como Cliente Final | backend/qa/playwright_hu26/hu26.spec.mjs | Bajo demanda de QA; sin CI | Existe |
| pytest + pytest-html (HU-34) | API de widgets, roles, errores, telemetría tras eliminar y regresión | backend/qa/03_Evidencias/HU34/test_hu34_qa.py | Bajo demanda de QA; no corre en CI | Existe |
| Playwright con Edge (HU-34) | Flujos de widgets del panel como Cliente Final | backend/qa/playwright_hu34/hu34.spec.mjs | Bajo demanda de QA; sin CI | Existe |

Cobertura agregada por QA: las pruebas de HT-06 viven en backend/qa y aún no corren en el pipeline de CI (el job de deploy de ci.yml es un marcador sin pasos). Se propone ejecutar test_ht06_local.py en CI.

Cobertura agregada por QA (HU-18): los tests existentes de HU18 (TestEliminarDispositivo y TestReactivarDispositivo en tests/routers/test_dispositivos.py) cubren estado, 404, 409 y permisos, pero no el sondeo FTP, la conservación de la telemetría ni la UI. QA agregó 29 casos en backend/qa. Los tests existentes hoy fallan por la regla de suscripción vigente (OBS-11).

Cobertura agregada por QA (HU-26): los tests existentes de paneles (test_paneles.py) cubren el lote atómico, quitar sin borrar recursos y el acceso ajeno, pero no el listado de disponibles con permisos, los mensajes literales del CA, la telemetría tras quitar ni la UI. QA agregó 24 pruebas de API y 8 de Playwright en backend/qa.

Cobertura agregada por QA (HU-34): los tests existentes de paneles (test_paneles.py) cubren crear, tipo inválido, editar, eliminar y reordenar, pero no los mensajes literales del CA, la telemetría tras eliminar, el caso sin límite, los permisos ni la UI. QA agregó 30 pruebas de API y 8 de Playwright en backend/qa.

## 5.2 Cómo se organiza lo propuesto

- pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HT-06 (test_ht06_local.py); el nombre de cada test lleva su criterio (test_ca1_ a test_ca5_) y la RTM lo cruza con el caso CP-nnn.

- El arranque local se prueba con docker compose --profile full up y se revisan los logs del worker; al final se apagan los contenedores.

- Cada comprobación de Lightsail usa solo comandos de lectura (get-*) y no crea ni borra recursos; no se usan datos de la sección 7.

- k6 reutilizaría los scripts de carga existentes con pocos usuarios y umbrales (thresholds) que hagan fallar el job; no se ejecutó en esta ronda.

- Credenciales y claves van por secretos del repositorio, nunca en el código; en los registros solo se guardan nombres de variables.

- HU-18: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU18 y reutiliza los fixtures de tests/ (BD real de test en Docker); Playwright vive en backend/qa/playwright_hu18 y corre contra la app local (backend en el puerto 8000 y Vite en el 5173), con una sola sesión por rol porque el login tiene límite de intentos. El FTP de prueba es efímero y con claves aleatorias.

- HU-26: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU26 y reutiliza los fixtures de tests/; Playwright vive en backend/qa/playwright_hu26 y corre contra la app local (backend en 8000 y Vite en 5173) con una sola sesión de Cliente Final. En la BD pangea_e2e se asignaron las ubicaciones de HU 21 al usuario de prueba y se añadió «tableros» al plan; son datos solo locales.

- HU-34: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU34 y reutiliza los fixtures de tests/; Playwright vive en backend/qa/playwright_hu34 y corre contra la app local (backend en 8000 contra pangea_e2e y Vite en 5173) con una sola sesión de Cliente Final. Las unitarias del frontend se corren con node --test porque package.json no tiene script test.

- HT-30.2: Playwright vive en backend/qa/playwright_ht30 (ht30.spec.mjs, 40 tests, uno por caso CP-128 a CP-167, con el nombre del flujo F1 a F7) y corre contra el frontend local en :5173 con los 4 usuarios del seed; deja la BD como la encontró (borra su panel y restablece el permiso que cambia). El backend usa un índice propio de Redis para el límite de logins (OBS-22). La regresión usa pytest sobre backend/tests y npm test sobre frontend/tests.

## 5.3 Lo que no se automatiza, y por qué

- Redeploy y restauración de un respaldo: no se automatizan ni se prueban en producción compartida; se harán en el servidor de pruebas cuando exista (OBS-05).

- Revisión de la consola de Lightsail: se mantiene manual porque la CLI usada no mostró el estado del VPC peering ni del firewall; sigue así hasta que se defina quién la hace.

- HU-18 · Carga y estrés (Locust, k6): no se automatizan: la HU no tiene requisito de rendimiento.

- HU-18 · OWASP ZAP, Lighthouse y axe: no se usan; ningún criterio pide seguridad web, rendimiento de pantalla ni accesibilidad.

- HU-18 · Datalogger real y producción: no se automatizan ni se prueban; queda para el servidor de pruebas (OBS-13).

- HU-26 · Carga, estrés, seguridad web y accesibilidad: no se automatizan; la HU no tiene esos requisitos. Producción y cuentas por cliente: OBS-18.

- HU-34 · Carga, estrés, seguridad web y accesibilidad: no se automatizan; la HU no tiene esos requisitos. Producción y cuentas por cliente: OBS-18.

- HT-30.2 · Bloqueo por intentos fallidos (5 intentos): no se automatiza en E2E porque bloquearía las cuentas del seed; ya lo cubren los tests de API de tests/routers/test_auth.py.

# 6 · Criterios de entrada y de salida

## Para empezar un ciclo

- El ambiente del nivel está levantado y los datos de prueba de la sección 7 cargados.

- Los casos del ciclo tienen precondición, pasos, datos y resultado esperado escritos.

- Para estrés: las metas están acordadas con el Product Owner y sin corchetes (una meta entre corchetes no aprueba nada).

- Para k6: el umbral de migración está acordado con el PO antes de medir.

## Para dar el alcance por probado

- Cero defectos abiertos de severidad alta o crítica; en particular, base de datos privada y secretos rotados.

- Todos los casos de prioridad Crítica ejecutados y aprobados.

- Ningún requisito sin caso y ninguno en Fallido.

- Evidencia archivada en 03_Evidencias/ con el sprint en el nombre del archivo.

- Los casos que fallan porque una subtarea no se entregó se reportan como pendientes de entrega (PEN-xx), no como éxitos (marco, sección 6).

# 7 · Datos de prueba anonimizados

No hay archivo de datos: HT-06 prueba configuración e infraestructura y no crea datos. Ningún dato personal real aparece en los registros.

HU-18: los datos son los del seed del proyecto y los que crean los tests (empresas, sedes, usuarios, dispositivos y telemetría ficticios). Las cuentas del seed local (admin, tecnico y cliente en pangea-dev.com) viven solo en la BD local pangea_e2e y se descartan al terminar; ninguna clave se escribe en los registros.

HU-26: los datos son los del seed del proyecto y los que crean los tests (empresa, sede, usuario, ubicaciones y lecturas ficticias). La telemetría de pH y temperatura se insertó solo en la BD local pangea_e2e; ninguna clave se escribe en los registros.

HU-34: los datos son los del seed del proyecto y los que crean los tests (panel, ubicaciones, parámetros y lecturas ficticias). En pangea_e2e se agregaron 36 lecturas ficticias de pH y temperatura en las últimas 12 horas para los gráficos (OBS-20); ninguna clave se escribe en los registros.

HT-30.2: los datos son los del seed del proyecto (seed_usuarios_prueba.py y seed_dispositivos_demo.py) y lo que crean las pruebas (paneles «QA HT30 <n>»), que se borran al final de cada recorrido. Las contraseñas no se escriben en los casos ni en los registros.

| Dato | Cómo se anonimiza |
| --- | --- |
| Datos de la aplicación | HT-06 no crea ni lee datos de la aplicación |
| Correos | No se usan |
| Documentos de identidad | No se usan |
| Nombres | No se usan |
| Contraseñas y claves | Nunca se escriben en los registros: solo se guardan nombres de variables y no se imprimen valores |
| Datos de negocio sensibles | No se leen; las verificaciones de Lightsail son de configuración |

## Qué trae por área

| Área | Escenarios |
| --- | --- |
| Contenedores y base de datos | No aplica: se lee la configuración, no se cargan datos |
| Almacenamiento y respaldo | No aplica: no hay datos de prueba; el bucket solo se lista |
| Entornos y documentación | No aplica |

No aplica: ningún bloque depende de datos que aún no existan. Lo que depende de subtareas sin entregar (PEN-02 a PEN-05) queda en Bloqueado y no cuenta como cobertura.

Verificación de anonimato: antes de cada versión se revisa que los registros no contengan valores de variables, contraseñas ni claves. En la v0.1 se buscaron en los archivos de evidencia las credenciales conocidas: 0 coincidencias. En la v0.3 se repitió la búsqueda sobre los informes HTML y las capturas de HU-18: 0 coincidencias; los scripts solo mencionan las credenciales de prueba del docker-compose y del seed del repositorio, que no son secretos reales. En la v0.5 se repitió sobre los informes y capturas de HU-34: solo aparece el correo de la cuenta de prueba del seed local, sin claves.

# 8 · Riesgos y supuestos

| ID | Riesgo | HU | Prob. | Imp. | Nivel | Mitigación | Resp. | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | La BD de producción es accesible desde internet y una contraseña de la BD estuvo en git | HT-06 | Alta | Alta | Alto | Rotar la clave y pasar la BD a modo privado tras revisar el VPC peering | Dev | DEF-01, DEF-02 |
| R-02 | No hay respaldo semanal fuera del nativo de Lightsail | HT-06 | Media | Alta | Alto | Entregar la tarea de respaldo con retención de 12 meses | Dev | PEN-03 |
| R-03 | Los .dat y las exportaciones pueden perderse al redesplegar: la app no usa Object Storage | HT-06 | Media | Alta | Alto | Integrar Object Storage | Dev | PEN-02 |
| R-04 | Probar el redeploy en producción compartida degradaría otros proyectos | HT-06 | Baja | Alta | Medio | No se prueba; se espera el servidor de pruebas | QA | OBS-05 |
| R-05 | Redis corre dentro del servicio sin volumen: la cola se pierde en cada redeploy | HT-06 | Media | Media | Medio | Evaluar un Redis administrado | Dev | OBS-03 |
| R-06 | Un dispositivo desactivado sigue consumiendo sondeos FTP y registrando archivos que luego fallan | HU-18 | Alta | Media | Alto | Sondear solo conexiones con un dispositivo Activo y reejecutar RG-05 y RG-06 | Dev | DEF-04 (corregido, ronda 2) |
| R-07 | La regla de suscripción vigente impide desactivar y reactivar en modo consulta y rompe tests existentes | HU-18 | Media | Media | Medio | El PO decide si aplica (OBS-09); Dev agrega un fixture de suscripción (OBS-11) | PO | OBS-09, OBS-11 |
| R-08 | Al quitar una ubicación del panel se borran también sus widgets sin que la HU lo diga | HU-26 | Media | Baja | Bajo | El PO confirma el comportamiento; el modal ya lo avisa | PO | OBS-15 |
| R-09 | El selector ofrece un tipo de widget fuera de v1.0 («Tabla de lecturas») y funciones no pedidas | HU-34 | Alta | Baja | Medio | El PO decide si quedan como alcance adicional o se retiran | PO | OBS-19 |

Nivel = probabilidad × impacto (Baja 1, Media 2, Alta 3): Alto desde 6, Medio de 3 a 4, Bajo hasta 2. Supuestos: pangea-api es el único servicio de Pangea en la cuenta; el servidor de pruebas está en curso; la cuenta de Lightsail es compartida con otros proyectos.

# 9 · Verificación de criterios de aceptación (PP-411, PP-413, PP-415, PP-418 y PP-400)

| Criterio | Dónde | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 · Alcance, niveles, ambientes, entrada y salida | Secciones 2, 3, 4 y 6 | Cubierto |
| 2 · pytest, AWS CLI y pipeline | Sección 5.1 | Parcial: no corre en CI |
| 3 · Datos sin datos personales reales | Sección 7; no hay archivo de datos | Cubierto |
| 4 · Nombre PRY_TipoDocumento_vX.Y y carpeta del catálogo | backend/qa/01_Plan_de_Pruebas/Pangea_Plan_de_Pruebas_v0.6.docx: PRY = Pangea, TipoDocumento = Plan_de_Pruebas, vX.Y = 0.5 | Cumple |
| HU-18 · CA1: Desactivar pide confirmación | CP-052 y CP-053 (Playwright) | Cubierto |
| HU-18 · CA2: confirmar deja Inactivo, muestra el mensaje y detiene la ingesta | CP-030 a CP-034, CP-038 a CP-040, CP-051 y CP-054 | Cubierto tras corregir DEF-04 (ronda 2) |
| HU-18 · CA3: el listado muestra Inactivo y Reactivar | CP-035, CP-054 y CP-055 | Cubierto |
| HU-18 · Historial, solo el polling del equipo, roles y reactivar | CP-036, CP-037, CP-041 a CP-050 y CP-056 a CP-058 | Cubierto |
| HU-26 · CA1: «Añadir ubicaciones» lista solo las ubicaciones asignadas (HU 21) | CP-059 a CP-061, CP-082 y CP-083 | Cubierto |
| HU-26 · CA2: «Agregar al panel» asocia y muestra «Ubicaciones añadidas correctamente»; sin duplicados | CP-062 a CP-067, CP-084, CP-086 y CP-089 | Cubierto; OBS-14 (endpoint individual sin uso en pantalla) |
| HU-26 · CA3: cada ubicación añadida aparece con su nombre y últimos valores | CP-073, CP-074 y CP-085 | Cubierto |
| HU-26 · CA4: «Quitar» retira la ubicación con «Ubicación retirada del panel» y conserva la telemetría | CP-075 a CP-081, CP-087 y CP-088 | Cubierto; OBS-15 (se borran los widgets) |
| HU-26 · Errores y roles (401, 403, 404, 422) | CP-068 a CP-072 | Cubierto |
| HU-34 · CA1: «Añadir widget» muestra el selector de tipos (línea, área, tarjeta) | CP-090 a CP-094, CP-120 y CP-121 | Cubierto; OBS-19 (tipo «tabla» extra) |
| HU-34 · CA2: «GUARDAR WIDGET» agrega el widget y lo muestra con su telemetría | CP-095 a CP-100, CP-102, CP-103, CP-122 y CP-123 | Cubierto |
| HU-34 · CA3: editar y «GUARDAR WIDGET» muestra «Widget actualizado correctamente» | CP-105 a CP-108 y CP-124 | Cubierto |
| HU-34 · CA4: eliminar y confirmar muestra «Widget eliminado correctamente» sin afectar datos | CP-109 a CP-112, CP-125 y CP-126 | Cubierto |
| HU-34 · CA5: arrastrar guarda la disposición y se mantiene al recargar | CP-113 a CP-116 y CP-127 | Cubierto |
| HU-34 · Errores y roles (401, 403, 404, 422) | CP-101, CP-104 y CP-117 a CP-119 | Cubierto |
| HT-30.2 · F1 y F2: autenticación y control de acceso por rol | CP-128 a CP-143 | Diseñado (PP-400) |
| HT-30.2 · F3 a F5: dispositivos, consulta de datos y tableros | CP-144 a CP-158 | Diseñado (PP-400) |
| HT-30.2 · F6 y F7: permisos, empresas y recuperar contraseña | CP-159 a CP-167 | Diseñado (PP-400) |
| HT-30.2 · Regresión y reprueba de DEF-01 a DEF-03 | CP-168 a CP-171 | Diseñado (PP-400) |

# 10 · Roles, responsables e hitos

| Rol | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| QA / Tester | Elliot (JS en Jira) | Diseña y ejecuta las pruebas; registra casos, evidencias, defectos y observaciones; elabora el plan y los informes. |
| Desarrollo | Asignados en Jira por subtarea | Corrige defectos y entrega las subtareas: PP-125 a PP-129; HU-18: PP-189 a PP-191; HU-34: PP-258 a PP-261. |
| Scrum Master | Por definir | Revisa el plan y el avance del sprint; destraba dependencias. |
| Product Owner | Por definir | Aprueba el plan y el cierre de cada HU; decide las observaciones que le corresponden. |

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Ronda 1 de HT-06 (PP-411) | 28/10/2026 | Ejecutada: 11 de 29 casos aprobados, 6 fallidos y 12 bloqueados |
| Entrega de las subtareas pendientes (PEN-01 a PEN-05) | Por definir | Pendiente (Dev) |
| Cierre de HT-06 | Por definir | Pendiente |
| Ronda 1 de HU-18 (PP-413) | 28/10/2026 | Ejecutada: 27 de 29 casos aprobados y 2 fallidos (DEF-04) |
| Ronda 2 de HU-18 (PP-413): corrección de DEF-04 y reejecución de RG-05 a RG-09 | 30/10/2026 | Ejecutada: 29 de 29 casos aprobados; RG-05 a RG-07 aprobadas; RG-09 con 54 fallos por OBS-11 |
| Ronda 1 de HU-26 (PP-415) | 30/10/2026 | Ejecutada: 31 de 31 casos aprobados; sin defectos del producto; OBS-14 a OBS-18 |
| Ronda 1 de HU-34 (PP-418) | 30/10/2026 | Ejecutada: 38 de 38 casos aprobados; sin defectos del producto; OBS-19 y OBS-20 |
| Diseño de casos de HT-30.2 (PP-400) | 30/10/2026 | Hecho: 44 casos (CP-128 a CP-171) y 8 requisitos en la RTM |
| Automatización E2E (PP-401) y ejecución (PP-402) de HT-30.2 | Sprint 6 (hasta 02/11/2026) | Pendiente (QA) |
| Reprueba de defectos y consolidación de evidencias (PP-403) | Sprint 6 (hasta 02/11/2026) | Pendiente (QA y usuario para producción) |

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| QA / Tester = Elliot (JS en Jira) | Scrum Master = Por definir | Product Owner = Por definir |