Plan de Pruebas y Automatización

Pangea · Cómo se comprueba que el despliegue en AWS Lightsail cumple la HT-06 y que desactivar un dispositivo cumple la HU-18 · tablero PP

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Entregable | PP-411 · HT-06 · Matriz de Responsabilidades, rol Aseguramiento de Calidad, carpeta 01_Plan_de_Pruebas · PP-413 · HU-18 · Desactivar dispositivo |
| Responsable | Aseguramiento de Calidad |
| Versión | 0.2 |
| Fecha | 28/10/2026 · Pangea, ronda 1 de HT-06 y ronda 1 de HU-18 |
| Estado | Borrador (X) En revisión ( ) Aprobado ( ) |
| Subtareas | PP-125 a PP-129 (desarrollo, según Jira) · PP-411 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) · HU-18: PP-189, PP-190 y PP-191 (desarrollo, según Jira) · PP-413 (validar criterios de aceptación, flujos y errores; registrar evidencias y defectos) |
| Hereda de | Marco de QA de las plantillas de backend/qa: identificadores CP-, EV-, DEF-, OBS-, PEN-, severidades y criterios de salida. Este plan no los redefine. |

Lo que este plan dice que todavía no existe. Revisión del 28/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit bc5b89a) y sobre Lightsail en solo lectura. Propuesto: tarea de respaldo semanal en Celery beat, uso de Object Storage desde la aplicación, entornos de desarrollo y staging, y documentación del umbral de migración y de PostGIS. Existe: imágenes Docker, el Container Service pangea-api (api, worker, beat y redis), la base pangea-db y el bucket pangea-storage-prod. Nada de lo propuesto se presenta como ejecutado.

HU-18 · Lo que existe y lo que falta. Revisión del 30/10/2026 sobre la rama qa-elliot (commit 27ac90a, con la corrección dccdb60). Existe: la acción Desactivar y Reactivar (commit 2db9325, integrado en main y dev), con modal de confirmación, estado Inactivo, mensaje y rol de edición. Corregido en la ronda 2: el sondeo FTP (tasks/ingesta.py) ya excluye a los dispositivos desactivados (DEF-04, PP-190, commit dccdb60).

## Resumen por HU

| HU | Nivel | Herramienta | Entorno | Pruebas | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-06 | Unitario / de configuración (repositorio) | pytest + pytest-html | Local, sin servicios | 22 | 8 aprobadas · 14 fallidas |
| HT-06 | Infraestructura (Lightsail, solo lectura) | AWS CLI + CloudShell | Producción compartida, solo lectura | 6 casos | 3 aprobados · 2 fallidos · 1 bloqueado |
| HT-06 | Integración (arranque de contenedores) | Docker Compose | Local, Docker Desktop | 1 caso | 0 aprobados · 1 fallido |
| HU-18 | Funcional de API y reglas de negocio | pytest + pytest-html | Local, BD de test en Docker | 21 | 21 aprobadas · 0 fallidas |
| HU-18 | Integración con FTP real | pytest + pyftpdlib | Local, servidor FTP efímero | 1 | 1 aprobada · 0 fallidas |
| HU-18 | E2E de UI | Playwright (Edge) | Local, BD pangea_e2e | 7 | 7 aprobadas · 0 fallidas |
| HU-18 | Regresión de suites existentes | pytest + pytest-html | Local, BD de test en Docker | 214 | 160 aprobadas · 54 fallidas (OBS-11) |

Casos de prueba: HT-06 11 de 29 aprobados (6 fallidos y 12 bloqueados). Defectos del producto: 3 (DEF-01 y DEF-02 críticos). Pendientes fuera de QA: PEN-01 receptor FTP/TCP, PEN-02 Object Storage, PEN-03 respaldo semanal, PEN-04 tres entornos y PEN-05 documentación del umbral y de PostGIS.

Casos de prueba: HU-18 29 de 29 aprobados en la ronda 2 (en la ronda 1 fallaron 2 por DEF-04). Defectos del producto abiertos: 0 (DEF-04 corregido y cerrado, PP-190). Observaciones: OBS-09 a OBS-13 (OBS-09 y OBS-10 las decide el PO). Subtareas: PP-189, PP-190, PP-191 y PP-413 (QA) en Listo.

# 1 · Objetivo

Definir cómo se comprueba que Pangea cumple 3 promesas: despliegue por contenedores en AWS Lightsail (CA1), datos y credenciales protegidos con base privada y secretos por variables (CA2 y CA5) y persistencia con respaldo mediante Object Storage y respaldo semanal (CA3 y CA4). Define además qué se automatiza, con qué herramienta, en qué pipeline y con qué datos.

Para HU-18 define cómo se comprueba que desactivar un dispositivo pide confirmación, cambia su estado a Inactivo con el mensaje «Dispositivo desactivado correctamente», detiene solo el polling FTP de ese equipo, conserva su historial de telemetría y solo lo pueden hacer el Técnico CENERIS y el Administrador; y que el equipo puede reactivarse desde la misma columna de acciones.

Orden de gravedad: base de datos pública y credenciales expuestas (Crítico); respaldo u Object Storage sin entregar (Alto); documentación y plantillas desactualizadas (Medio o Bajo).

# 2 · Alcance

## Entra en este plan

HT-06 · Estrategia de despliegue e infraestructura

- Contenedores: Dockerfile, plantilla containers.example.json y despliegue activo del Container Service pangea-api (api, worker, beat y redis).

- Base de datos y almacenamiento: modo privado de pangea-db, bucket pangea-storage-prod y persistencia de los .dat y de las exportaciones.

- Respaldo y entornos: tarea de respaldo semanal con retención de 12 meses y separación en desarrollo, staging y producción.

- Rendimiento: no aplica en esta ronda; el umbral de migración (5 clientes o dashboard de más de 3 s) solo se verifica como documento. Si se mide, se usa k6.

- Funciones comunes: credenciales por variables de entorno, sin secretos en el código ni en el historial de git.

- Varios programas o proyectos: La cuenta de Lightsail aloja otros proyectos (Ceneris, Cervemant, monitoreo, GLPI). Este plan solo cubre Pangea; lo ajeno se anota como observación y no se toca.

HU-18 · Desactivar dispositivo

- Confirmación y cambio de estado (CA1 y CA2): modal de confirmación, estado Inactivo, mensaje y fila conservada; por API (DELETE /dispositivos/{id}) y por pantalla.

- Listado y reactivación (CA3): el listado muestra Inactivo con la opción Reactivar; reactivar devuelve el dispositivo a Activo y reanuda el sondeo.

- Polling FTP (PP-190): el sondeo de Celery deja de revisar la conexión del dispositivo desactivado sin afectar a otros; se prueba también con un servidor FTP local real.

- Historial de telemetría (PP-191): los datos previos siguen almacenados y consultables por GET /mediciones.

- Roles: solo Técnico CENERIS y Administrador con Edición sobre Dispositivos; Lectura, Cliente Final, sin sesión y otra sede quedan rechazados.

Común a ambas HU

- Regresión: se reejecutan las suites existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas (OBS-11).

## Queda fuera

HT-06

- Prueba del redeploy en producción: la cuenta es compartida y el servidor de pruebas está en curso; queda como OBS-05 hasta que exista.

- Accesibilidad, usabilidad y compatibilidad: ningún criterio de la HU los exige.

- Pruebas de penetración: fuera de alcance; solo se verifica que la base responda o no desde internet y que no haya secretos en el código ni en el historial.

- Instancia Servidores-ceneris y otros servicios de la cuenta: no alojan Pangea; se anotó OBS-08 y no se probó nada más.

HU-18

- Producción y un datalogger real: solo se prueba en local (OBS-13).

- Carga y estrés: la HU no los pide; se descartan Locust y k6.

- Seguridad web, rendimiento de pantalla y accesibilidad: se descartan OWASP ZAP, Lighthouse y axe porque la HU no pide análisis de vulnerabilidades, medición de rendimiento ni accesibilidad; el control de acceso se prueba con pytest y Playwright.

- Cobertura de líneas: pytest-cov no se ejecutó en esta ronda.

# 3 · Niveles de prueba

| Nivel | Qué cubre | Herramienta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitario / de servicio | Revisión estática del repositorio: Dockerfile, plantilla de contenedores, variables y celery_app.py | pytest + pytest-html | Existe: 22 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py |
| Integración | Arranque de api, worker y beat con docker compose contra una BD local | Docker Compose | Existe: se ejecutó a mano; falla por DEF-03 |
| Extremo a extremo | No aplica: HT-06 no tiene pantallas | Playwright (no se usa) | No aplica |
| Rendimiento / estrés | No aplica en esta ronda; solo el umbral de migración como documento | k6 | Propuesto: sin ejecutar |
| Regresión | Que un cambio no reabra un defecto cerrado | Las anteriores y verificar_lightsail.sh | Propuesto: RG-01 a RG-04 sin ejecutar |
| API y reglas de negocio (HU-18) | Desactivar y reactivar, listado, roles, sondeo e historial de telemetría | pytest + pytest-html | Existe: 21 pruebas en backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py |
| Integración con FTP real (HU-18) | Sondeo de Celery contra un servidor FTP local | pytest + pyftpdlib | Existe: 1 prueba; aprobada tras corregir DEF-04 |
| Extremo a extremo (HU-18) | Modal, mensaje, estado Inactivo, Reactivar y botones según rol | Playwright (Edge) | Existe: 7 pruebas en backend/qa/playwright_hu18/hu18.spec.mjs |
| Regresión (HU-18) | Suites existentes de dispositivos, mapeos, cola de ingesta y tareas | pytest + pytest-html | Ejecutada: 160 de 214 aprobadas; 54 fallan por OBS-11. RG-05 a RG-09 |

# 4 · Ambientes

| Ambiente | Para qué | Datos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Local del desarrollador | Pruebas estáticas del repositorio y arranque con Docker Desktop | Datos de docker-compose; ninguno real | Existe |
| CI · GitHub Actions | Pruebas del backend en cada push (.github/workflows/ci.yml); el job de deploy es un marcador sin pasos | Los crea y borra la propia suite | Existe |
| CI · stack completo | No existe | — | Propuesto |
| Producción (Lightsail, cuenta compartida) | Solo lectura mientras no haya usuarios reales | No se crea ni se borra ningún dato | Existe |
| Local · Docker de QA (HU-18) | Postgres 16 y Redis del docker-compose (puerto 5433): BD pangea_test para pytest y pangea_e2e para Playwright | Seed del proyecto y datos que crean los tests; ninguno real | Existe |

Regla: producción solo se usa en lectura (aws lightsail get-*, listados y una conexión TCP de prueba), sin crear, modificar ni borrar recursos. Deja de ser ambiente de pruebas cuando haya usuarios reales o haga falta redesplegar: se requiere aprobación escrita del PO y el servidor de pruebas. El PO avisa el cambio de estado; este plan no lo da por hecho. HU-18 no usa producción.

# 5 · Estrategia de automatización

Cada comprobación se automatiza en el nivel más bajo que la pueda atrapar. La revisión del repositorio se detecta mejor con pytest; el estado real de Lightsail solo lo da la CLI de AWS; el navegador no interviene porque HT-06 no tiene pantallas.

Figura 1. Flujo de la prueba: ejecutar → guardar evidencia → registrar → informar. No se probó en este ciclo: redeploy, respaldo semanal, entornos de desarrollo y staging, y receptor FTP/TCP.

## 5.1 Qué herramienta y dónde corre

| Herramienta | Cubre | Pipeline / ubicación | Cuándo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pytest + pytest-html | Repositorio: contenedores, variables, respaldo, entornos y documentación | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py | Bajo demanda de QA; no corre en CI | Existe |
| AWS CLI + CloudShell | Lightsail: servicio, despliegue, base de datos, bucket y snapshots | backend/qa/03_Evidencias/HT-06/verificar_lightsail.sh | Bajo demanda de QA, solo lectura | Existe |
| Docker Compose (humo) | Arranque local de api, worker y beat | docker-compose.yml, perfil full | Bajo demanda de QA | Existe |
| k6 (estrés) | Latencia del dashboard con 5 clientes | Manual, por definir | Cuando el PO lo pida | Propuesto |
| pytest + pytest-html (HU-18) | API, roles, sondeo, historial y regresión | backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py | Bajo demanda de QA; no corre en CI | Existe |
| pytest + pyftpdlib (HU-18) | Polling contra un FTP local real | backend/qa/03_Evidencias/HU18/test_integracion_ftp_real.py | Bajo demanda de QA | Existe |
| Playwright con Edge (HU-18) | Flujos de UI y botones por rol | backend/qa/playwright_hu18/hu18.spec.mjs | Bajo demanda de QA; sin CI | Existe |

Cobertura agregada por QA: las pruebas de HT-06 viven en backend/qa y aún no corren en el pipeline de CI (el job de deploy de ci.yml es un marcador sin pasos). Se propone ejecutar test_ht06_local.py en CI.

Cobertura agregada por QA (HU-18): los tests existentes de HU18 (TestEliminarDispositivo y TestReactivarDispositivo en tests/routers/test_dispositivos.py) cubren estado, 404, 409 y permisos, pero no el sondeo FTP, la conservación de la telemetría ni la UI. QA agregó 29 casos en backend/qa. Los tests existentes hoy fallan por la regla de suscripción vigente (OBS-11).

## 5.2 Cómo se organiza lo propuesto

- pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HT-06 (test_ht06_local.py); el nombre de cada test lleva su criterio (test_ca1_ a test_ca5_) y la RTM lo cruza con el caso CP-nnn.

- El arranque local se prueba con docker compose --profile full up y se revisan los logs del worker; al final se apagan los contenedores.

- Cada comprobación de Lightsail usa solo comandos de lectura (get-*) y no crea ni borra recursos; no se usan datos de la sección 7.

- k6 reutilizaría los scripts de carga existentes con pocos usuarios y umbrales (thresholds) que hagan fallar el job; no se ejecutó en esta ronda.

- Credenciales y claves van por secretos del repositorio, nunca en el código; en los registros solo se guardan nombres de variables.

- HU-18: pytest vive en backend/qa/03_Evidencias/HU18 y reutiliza los fixtures de tests/ (BD real de test en Docker); Playwright vive en backend/qa/playwright_hu18 y corre contra la app local (backend en el puerto 8000 y Vite en el 5173), con una sola sesión por rol porque el login tiene límite de intentos. El FTP de prueba es efímero y con claves aleatorias.

## 5.3 Lo que no se automatiza, y por qué

- Redeploy y restauración de un respaldo: no se automatizan ni se prueban en producción compartida; se harán en el servidor de pruebas cuando exista (OBS-05).

- Revisión de la consola de Lightsail: se mantiene manual porque la CLI usada no mostró el estado del VPC peering ni del firewall; sigue así hasta que se defina quién la hace.

- HU-18 · Carga y estrés (Locust, k6): no se automatizan: la HU no tiene requisito de rendimiento.

- HU-18 · OWASP ZAP, Lighthouse y axe: no se usan; ningún criterio pide seguridad web, rendimiento de pantalla ni accesibilidad.

- HU-18 · Datalogger real y producción: no se automatizan ni se prueban; queda para el servidor de pruebas (OBS-13).

# 6 · Criterios de entrada y de salida

## Para empezar un ciclo

- El ambiente del nivel está levantado y los datos de prueba de la sección 7 cargados.

- Los casos del ciclo tienen precondición, pasos, datos y resultado esperado escritos.

- Para estrés: las metas están acordadas con el Product Owner y sin corchetes (una meta entre corchetes no aprueba nada).

- Para k6: el umbral de migración está acordado con el PO antes de medir.

## Para dar el alcance por probado

- Cero defectos abiertos de severidad alta o crítica; en particular, base de datos privada y secretos rotados.

- Todos los casos de prioridad Crítica ejecutados y aprobados.

- Ningún requisito sin caso y ninguno en Fallido.

- Evidencia archivada en 03_Evidencias/ con el sprint en el nombre del archivo.

- Los casos que fallan porque una subtarea no se entregó se reportan como pendientes de entrega (PEN-xx), no como éxitos (marco, sección 6).

# 7 · Datos de prueba anonimizados

No hay archivo de datos: HT-06 prueba configuración e infraestructura y no crea datos. Ningún dato personal real aparece en los registros.

HU-18: los datos son los del seed del proyecto y los que crean los tests (empresas, sedes, usuarios, dispositivos y telemetría ficticios). Las cuentas del seed local (admin, tecnico y cliente en pangea-dev.com) viven solo en la BD local pangea_e2e y se descartan al terminar; ninguna clave se escribe en los registros.

| Dato | Cómo se anonimiza |
| --- | --- |
| Datos de la aplicación | HT-06 no crea ni lee datos de la aplicación |
| Correos | No se usan |
| Documentos de identidad | No se usan |
| Nombres | No se usan |
| Contraseñas y claves | Nunca se escriben en los registros: solo se guardan nombres de variables y no se imprimen valores |
| Datos de negocio sensibles | No se leen; las verificaciones de Lightsail son de configuración |

## Qué trae por área

| Área | Escenarios |
| --- | --- |
| Contenedores y base de datos | No aplica: se lee la configuración, no se cargan datos |
| Almacenamiento y respaldo | No aplica: no hay datos de prueba; el bucket solo se lista |
| Entornos y documentación | No aplica |

No aplica: ningún bloque depende de datos que aún no existan. Lo que depende de subtareas sin entregar (PEN-02 a PEN-05) queda en Bloqueado y no cuenta como cobertura.

Verificación de anonimato: antes de cada versión se revisa que los registros no contengan valores de variables, contraseñas ni claves. En la v0.1 se buscaron en los archivos de evidencia las credenciales conocidas: 0 coincidencias. En la v0.3 se repitió la búsqueda sobre los informes HTML y las capturas de HU-18: 0 coincidencias; los scripts solo mencionan las credenciales de prueba del docker-compose y del seed del repositorio, que no son secretos reales.

# 8 · Riesgos y supuestos

| ID | Riesgo | HU | Prob. | Imp. | Nivel | Mitigación | Resp. | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | La BD de producción es accesible desde internet y una contraseña de la BD estuvo en git | HT-06 | Alta | Alta | Alto | Rotar la clave y pasar la BD a modo privado tras revisar el VPC peering | Dev | DEF-01, DEF-02 |
| R-02 | No hay respaldo semanal fuera del nativo de Lightsail | HT-06 | Media | Alta | Alto | Entregar la tarea de respaldo con retención de 12 meses | Dev | PEN-03 |
| R-03 | Los .dat y las exportaciones pueden perderse al redesplegar: la app no usa Object Storage | HT-06 | Media | Alta | Alto | Integrar Object Storage | Dev | PEN-02 |
| R-04 | Probar el redeploy en producción compartida degradaría otros proyectos | HT-06 | Baja | Alta | Medio | No se prueba; se espera el servidor de pruebas | QA | OBS-05 |
| R-05 | Redis corre dentro del servicio sin volumen: la cola se pierde en cada redeploy | HT-06 | Media | Media | Medio | Evaluar un Redis administrado | Dev | OBS-03 |
| R-06 | Un dispositivo desactivado sigue consumiendo sondeos FTP y registrando archivos que luego fallan | HU-18 | Alta | Media | Alto | Sondear solo conexiones con un dispositivo Activo y reejecutar RG-05 y RG-06 | Dev | DEF-04 (corregido, ronda 2) |
| R-07 | La regla de suscripción vigente impide desactivar y reactivar en modo consulta y rompe tests existentes | HU-18 | Media | Media | Medio | El PO decide si aplica (OBS-09); Dev agrega un fixture de suscripción (OBS-11) | PO | OBS-09, OBS-11 |

Nivel = probabilidad × impacto (Baja 1, Media 2, Alta 3): Alto desde 6, Medio de 3 a 4, Bajo hasta 2. Supuestos: pangea-api es el único servicio de Pangea en la cuenta; el servidor de pruebas está en curso; la cuenta de Lightsail es compartida con otros proyectos.

# 9 · Verificación de criterios de aceptación (PP-411 y PP-413)

| Criterio | Dónde | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 · Alcance, niveles, ambientes, entrada y salida | Secciones 2, 3, 4 y 6 | Cubierto |
| 2 · pytest, AWS CLI y pipeline | Sección 5.1 | Parcial: no corre en CI |
| 3 · Datos sin datos personales reales | Sección 7; no hay archivo de datos | Cubierto |
| 4 · Nombre PRY_TipoDocumento_vX.Y y carpeta del catálogo | backend/qa/01_Plan_de_Pruebas/Pangea_Plan_de_Pruebas_v0.3.docx: PRY = Pangea, TipoDocumento = Plan_de_Pruebas, vX.Y = 0.2 | Cumple |
| HU-18 · CA1: Desactivar pide confirmación | CP-052 y CP-053 (Playwright) | Cubierto |
| HU-18 · CA2: confirmar deja Inactivo, muestra el mensaje y detiene la ingesta | CP-030 a CP-034, CP-038 a CP-040, CP-051 y CP-054 | Cubierto tras corregir DEF-04 (ronda 2) |
| HU-18 · CA3: el listado muestra Inactivo y Reactivar | CP-035, CP-054 y CP-055 | Cubierto |
| HU-18 · Historial, solo el polling del equipo, roles y reactivar | CP-036, CP-037, CP-041 a CP-050 y CP-056 a CP-058 | Cubierto |

# 10 · Roles, responsables e hitos

| Rol | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| QA / Tester | Elliot (JS en Jira) | Diseña y ejecuta las pruebas; registra casos, evidencias, defectos y observaciones; elabora el plan y los informes. |
| Desarrollo | Asignados en Jira por subtarea | Corrige defectos y entrega las subtareas: PP-125 a PP-129; HU-18: PP-189 a PP-191. |
| Scrum Master | Por definir | Revisa el plan y el avance del sprint; destraba dependencias. |
| Product Owner | Por definir | Aprueba el plan y el cierre de cada HU; decide las observaciones que le corresponden. |

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Ronda 1 de HT-06 (PP-411) | 28/10/2026 | Ejecutada: 11 de 29 casos aprobados, 6 fallidos y 12 bloqueados |
| Entrega de las subtareas pendientes (PEN-01 a PEN-05) | Por definir | Pendiente (Dev) |
| Cierre de HT-06 | Por definir | Pendiente |
| Ronda 1 de HU-18 (PP-413) | 28/10/2026 | Ejecutada: 27 de 29 casos aprobados y 2 fallidos (DEF-04) |
| Ronda 2 de HU-18 (PP-413): corrección de DEF-04 y reejecución de RG-05 a RG-09 | 30/10/2026 | Ejecutada: 29 de 29 casos aprobados; RG-05 a RG-07 aprobadas; RG-09 con 54 fallos por OBS-11 |

| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| QA / Tester = Elliot (JS en Jira) | Scrum Master = Por definir | Product Owner = Por definir |